دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی

پایاننامه کارشناسی ناپیوسته

رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان پروژه

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند مدیریت پروژه چابک با قابلیت تحلیل بارکاری تیم، تحلیل تأثیر وابستگی وظایف، اولویت‌بندی هوشمند و ارزیابی سلامت و ریسک پروژه

نگارش:

مائده اسلامی

استاد راهنما:

دکتر ستاره امیری

تابستان 1405

# چکیده

مدیریت وظایف در تیم‌های توسعه نرم‌افزار امروزه با وجود ابزارهای متعدد تجاری همچنان با چالش‌های واقعی همراه است؛ از تمرکز نداشتن اطلاعات پروژه در یک بستر واحد گرفته تا نبود پشتیبانی بومی از وابستگی میان وظایف، تحلیل پیش‌گیرانه ریسک تاخیر و کمک هوشمند برای تجزیه وظایف بزرگ. هدف این پایان‌نامه طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب یکپارچه به نام SmartTask است که فرآیندهای Scrum/Agile را از سطح فضای کاری تا سطح وظیفه در یک معماری منسجم پشتیبانی کرده و کاستی‌های شناسایی‌شده در ابزارهای رایج را هدف قرار دهد. از نظر روش‌شناسی، سامانه بر پایه معماری لایه‌ای (Controller → Service → Repository → DbContext)، الگوهای Generic Repository، Unit of Work و حذف منطقی (Soft Delete) در بستر ASP.NET Core MVC و با روش توسعه چابک و در قالب اسپرینت‌های متوالی پیاده‌سازی می‌شود. تا نگارش این سند، ماژول‌های مدیریت فضای کاری، پروژه، تیم (با رابطه چندبه‌چند)، بک‌لاگ و داستان کاربری طراحی و آزموده شده‌اند و ادامه کار بر مدیریت وظیفه، همکاری تیمی، تحلیل وابستگی، ریسک تاخیر، بار کاری و مؤلفه هوش مصنوعی برای تجزیه خودکار وظایف متمرکز خواهد بود. یافته‌های اولیه نشان می‌دهد تجمیع این قابلیت‌ها در یک سامانه واحد می‌تواند اصطکاک ناشی از پراکندگی ابزارها و هزینه شناختی جابجایی میان آن‌ها را کاهش دهد. نتیجه‌گیری موردانتظار این است که سامانه‌ای با معماری قابل توسعه، آزمون‌پذیر و مبتنی بر تحلیل داده‌محور می‌تواند علاوه بر رفع نیازهای عملیاتی روزمره تیم‌های توسعه، بستری برای هشدار پیش‌گیرانه به‌جای گزارش‌گیری صرفاً پس‌رویدادی فراهم کند.

کلیدواژه: مدیریت وظایف، متدولوژی چابک، اسکرام، معماری لایه‌ای، تحلیل ریسک تاخیر، هوش مصنوعی در مدیریت پروژه، ASP.NET Core

فهرست نوشتار

فصل 1: مقدمه	1

1-1- انگیزه	2

1-2- مروری بر پیشینه و کارهای مشابه	5

۱-۲-۱ مدیریت پروژه نرم‌افزاری و رویکرد چابک	5

۱-۲-۲ زمان‌بندی و تخصیص وظایف	6

۱-۲-۳ تخصیص منابع انسانی و مفهوم   Workload	6

۱-۲-۴ وابستگی فعالیت‌ها و تحلیل اثر آن	6

۱-۲-۵ اولویت‌بندی وظایف	7

۱-۲-۶ ریسک تأخیر و مدیریت ریسک پروژه	7

۱-۲-۷ سلامت و وضعیت کلی پروژه	8

۱-۲-۸ سیستم‌های تصمیم‌یار	8

۱-۲-۹ هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی در مدیریت فعالیت‌های نرم‌افزاری	8

معیارهای اولیه انتخاب مدل هوش مصنوعی	9

۱-۲-۱۰ بررسی سامانه‌های مشابه	9

Jira	9

GitHub Projects	10

Asana	10

Microsoft Planner	10

نتیجه بررسی سامانه‌های مشابه	10

۱-۲-۱۱ تحلیل تطبیقی چالش‌ها و نیازهای شناسایی‌شده	11

۱-۲-۱۲ جمع‌بندی پیشینه و جایگاه پروژه پیشنهادی	11

1-3- هدف	12

1-4- رئوس مطالب سایر فصل‌ها	15

منابع	17

فهرست شکلها(در صورت وجود)

شکل 2-1. نمونه شکل	5

شکل 4-1. زیرنویس شکل	11

شکل 5-1. زیرنویس شکل	14

فهرست جدولها (در صورت وجود)

جدول 2-1. نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر	5

جدول 4-1. بالانویس جدول	11

جدول 5-1. بالانویس جدول	13

# فصل اول: مقدمه

## 1-1- انگیزه

نگارنده این پایان‌نامه، همزمان با تحصیل، مسئولیت برنامه‌ریزی و پیگیری وظایف تیم توسعه را در قالب نقش مدیر برنامه‌ریزی پروژه بر عهده دارد و به‌صورت روزانه با ابزارهای رایج مدیریت وظایف نظیر جیرا، ترلو و گیت‌لب سروکار دارد. این تجربه عملی، در کنار مطالعات صورت‌گرفته، نشان می‌دهد که با وجود بلوغ نسبتاً بالای این ابزارها، همچنان سه دسته چالش اصلی برای تیم‌های توسعه و به‌ویژه برای فردی که مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی چند پروژه را هم‌زمان بر عهده دارد باقی می‌ماند: پراکندگی اطلاعات میان چند ابزار مکمل، ضعف در مدیریت بومی وابستگی و ریسک میان وظایف، و نبود کمک هوشمند برای تجزیه و اولویت‌بندی کار.

نخستین چالش، هزینه پنهان جابجایی مداوم میان ابزارهای مختلف است. پژوهش کلاسیک روبینشتاین و همکاران در حوزه روان‌شناسی شناختی نشان داد که جابجایی مکرر ذهن میان وظایف، به‌دلیل نیاز به بارگذاری مجدد زمینه ذهنی هر کار، هزینه زمانی و شناختی قابل‌توجهی تحمیل می‌کند (Rubinstein, Meyer & Evans, 2001)؛ یافته‌ای که در پژوهش‌های بعدی سازمان روان‌شناسی آمریکا نیز تا سقف چهل درصد افت بهره‌وری کاری در اثر جابجایی مکرر میان وظایف و ابزارها گزارش شده است. در عمل، وقتی اطلاعات یک وظیفه واحد میان چند ابزار (تخته کانبان، صفحه‌گسترده ردیابی وابستگی‌ها، و کانال ارتباطی تیم) پخش باشد، همین الگو تکرار می‌شود.

چالش دوم به کیفیت برنامه‌ریزی و نرخ موفقیت پروژه‌های چابک بازمی‌گردد. مؤسسه مدیریت پروژه در گزارش سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرده است که ۴۳ درصد از پروژه‌ها بیش از بیست‌وپنج درصد از زمان‌بندی خود عقب می‌افتند (Project Management Institute, 2023)، و مطالعه‌ای میدانی بر روی ۶۰۰ مهندس نرم‌افزار در بریتانیا و آمریکا نیز نشان داده است پروژه‌هایی که نیازمندی‌های خود را پیش از شروع توسعه به‌روشنی مستند نکرده‌اند، احتمال شکست به‌مراتب بیشتری دارند (Ali, 2024). تجربه شخصی نگارنده به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی نیز این یافته‌ها را تایید می‌کند: بخش قابل توجهی از تاخیرهای مشاهده‌شده، نه به‌دلیل ضعف در انجام خود وظیفه، بلکه به‌دلیل شناسایی دیرهنگام وابستگی یک وظیفه به وظیفه‌ای دیگر یا انباشته‌شدن ناخواسته بار کاری روی یک یا چند عضو تیم رخ می‌دهد؛ مسئله‌ای که ابزارهای رایج معمولاً آن را به‌صورت گزارش پس‌رویدادی نشان می‌دهند، نه به‌صورت هشدار پیش‌گیرانه.

چالش سوم، محدودیت‌های ذاتی هر یک از ابزارهای موجود است. بررسی‌های تطبیقی منتشرشده نشان می‌دهند ترلو به‌دلیل سادگی، فاقد امکان مدل‌سازی وابستگی دقیق میان وظایف و گزارش‌گیری پیشرفته است و برای پروژه‌های پیچیده مقیاس‌پذیر نیست (Frugal Testing, 2024)؛ در مقابل، جیرا با وجود قابلیت‌های گزارش‌گیری غنی، منحنی یادگیری تندی دارد و اصطلاحات تخصصی اسکرام آن استفاده از سامانه را برای اعضای غیرفنی تیم دشوار می‌کند. به‌عبارت دیگر، هیچ‌یک از ابزارهای رایج به‌تنهایی ترکیب مطلوبی از سادگی کاربری، مدیریت وابستگی، و تحلیل پیش‌گیرانه ریسک را ارائه نمی‌دهند.

در کنار این سه چالش عملیاتی، پژوهش‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی نشان داده‌اند که مدل‌های زبانی بزرگ توانایی قابل‌اعتمادی در تجزیه دستورالعمل‌های پیچیده به زیروظایف قابل‌اجرا و حتی تشخیص وابستگی میان آن‌ها دارند (Shen et al., 2023; Wang et al., 2024)، و همگرایی هوش مصنوعی با ابزارهای مدیریت پروژه به‌عنوان یک جهت پژوهشی نوظهور شناخته شده است (Auth et al., 2021; Taboada et al., 2023). حتی برای ابزاری به‌بلوغ Jira نیز نمونه اولیه دستیار هوشمند مبتنی بر GPT برای ساده‌سازی تعامل مدیران پروژه با انبوه داده‌های آن گزارش شده است (Garcia-Escribano et al., 2025). این خلأ، همراه با تجربه شخصی نگارنده در نقش مدیر برنامه‌ریزی، انگیزه اصلی شکل‌گیری این پایان‌نامه است: طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای که به‌جای افزودن یک ابزار دیگر به فهرست بلند ابزارهای پراکنده، تلاش کند این کاستی‌ها را در یک بستر واحد و با معماری قابل‌توسعه پاسخ دهد.

## 1-2- مروری بر پیشینه و کارهای مشابه

چابک یک رویکرد توسعه نرم‌افزار مبتنی بر تحویل تکراری، بازخورد مستمر مشتری و انعطاف در برابر تغییر است، و اسکرام پرکاربردترین چارچوب عملیاتی آن است که مفاهیمی مانند اسپرینت، بک‌لاگ محصول و داستان کاربری را برای برنامه‌ریزی و اجرای تکرارشونده کار تعریف می‌کند (Schwaber & Sutherland, 2020). طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجاری برای دیجیتالی‌سازی این فرآیندها شکل گرفته‌اند که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها مرور می‌شود.

جیرا محصول شرکت اتلسین است و به‌عنوان استاندارد صنعتی برای تیم‌های توسعه نرم‌افزار شناخته می‌شود؛ این ابزار امکان سفارشی‌سازی عمیق گردش‌کار، انواع تیکت، و گزارش‌های پیشرفته مانند نمودار Burndown و سرعت تیم را فراهم می‌کند (Digital Project Manager, 2026). با این حال، پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهند اصطلاحات تخصصی اسکرام در Jira مانند Sprint و Backlog، استفاده از آن را برای کاربرانی که با روش‌شناسی چابک آشنایی ندارند دشوار می‌سازد و همین موضوع کاربرد آن را در واحدهای غیرفنی سازمان محدود می‌کند (به‌نقل در Comparative Analysis of Project Management Software, 2024).

ترلو در نقطه مقابل، بر سادگی و تجربه بصری تمرکز دارد و وظایف را به‌صورت کارت در تخته‌های کانبان نمایش می‌دهد. این سادگی باعث یادگیری سریع و پذیرش گسترده در تیم‌های کوچک شده، اما در عوض Trello فاقد امکان تعریف وابستگی دقیق میان وظایف و گزارش‌گیری پیشرفته است و به‌گزارش پژوهشگران، برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده با چالش مقیاس‌پذیری روبه‌رو می‌شود (Frugal Testing, 2024؛ Strasser & Pauels, 2023؛ Carter & Nguyen, 2023، به‌نقل در Comparative Analysis of Project Management Software, 2024).

سایر ابزارها نظیر کلیک‌آپ، آژور دواپس و گیت‌لب هر یک با ترکیب متفاوتی از قابلیت‌ها (چند نمای کاری، یکپارچگی با مخزن کد و خط لوله انتشار) در بازار حضور دارند، اما در ادبیات موجود، نقطه مشترک همه این ابزارها تمرکز بر ثبت و پیگیری وضعیت است، نه پیش‌بینی و هشدار پیش‌گیرانه؛ به‌عبارت دیگر، تحلیل‌های ریسک تاخیر یا بار کاری معمولاً به افزونه‌های جانبی یا گزارش‌های دستی واگذار شده است.

جدول زیر خلاصه‌ای از نقاط قوت و محدودیت‌های گزارش‌شده در منابع مرورشده را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است این مقایسه صرفاً بر پایه یافته‌های موجود در ادبیات و بررسی‌های اولیه صورت گرفته و به معنای ادعای برتری راهکار پیشنهادی این پایان‌نامه نیست، بلکه صرفاً کاستی‌های مشترک را برای تعریق دقیق‌تر مسئله پژوهش برجسته می‌کند.

| منبع | محدودیت‌های گزارش‌شده | نقاط قوت گزارش‌شده | ابزار |
| --- | --- | --- | --- |
| (Frugal Testing, 2024; Comparative Analysis of PM Software, 2024) | منحنی یادگیری تند، اصطلاحات تخصصی اسکرام موجب دشواری استفاده برای واحدهای غیرفنی می‌شود | سفارشی‌سازی گردش‌کار، گزارش‌گیری پیشرفته (نمودار Burndown و سرعت تیم)، مناسب تیم‌های فنی بزرگ | جیرا (Jira) |
| (Frugal Testing, 2024; The Digital Project Manager, 2026) | فاقد مدل‌سازی وابستگی میان وظایف، گزارش‌گیری محدود، عدم مقیاس‌پذیری برای پروژه‌های پیچیده | سادگی و سرعت یادگیری، نمای بصری کانبان، مناسب تیم‌های کوچک | ترلو (Trello) |
| (Comparative Analysis of PM Software, 2024) | به‌دلیل حجم زیاد قابلیت‌ها، پیکربندی اولیه پیچیده و سنگین است | تجمیع چند نما (لیست، بورد، تقویم) در یک ابزار | کلیک‌آپ (ClickUp) |
| (Comparative Analysis of PM Software, 2024) | تمرکز اصلی بر چرخه توسعه نرم‌افزار و کمتر بر تحلیل مدیریتی (ریسک تاخیر، بار کاری اعضا) | یکپارچگی قوی با فرآیند توسعه و مخزن کد، مناسب تیم‌های مهندسی نرم‌افزار | آژور دواپس / گیت‌لب |

در کنار ابزارهای سنتی، خط پژوهشی جدیدی حول کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه شکل گرفته است. مطالعه‌ای که یک دستیار مبتنی بر GPT برای محیط Jira طراحی کرده، تصریح می‌کند با وجود قابلیت‌های گسترده این ابزار، کاربران همچنان در پیمایش گردش‌کارهای پیچیده، مدیریت بک‌لاگ‌های رو به رشد و حفظ ارتباط شفاف میان وظایف و اعضای تیم با دشواری مواجه‌اند، و همگرایی هوش مصنوعی با ابزارهای مدیریت پروژه را نقطه کانونی رو به رشدی برای افزایش کارایی و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری معرفی می‌کند (Auth et al., 2021; Taboada et al., 2023). در راستای همین جهت پژوهشی، TaskBench به‌عنوان یک معیار سنجش استاندارد نشان داده است که مدل‌های زبانی بزرگ، به‌ویژه نسل پیشرفته‌تر آن‌ها، توانایی قابل‌قبولی در تجزیه دستورالعمل‌های پیچیده به توالی‌ای از زیروظایف ساختاریافته دارند (Shen et al., 2023)، و چارچوب DART-LLM نیز نشان داده است می‌توان با استفاده از مدل زبانی، یک دستور سطح‌بالا را به زیروظایف مرتبط به‌هم تجزیه کرد و وابستگی میان آن‌ها را در قالب یک گراف جهت‌دار ترسیم و مدیریت نمود (Wang et al., 2024). این یافته‌ها نشان می‌دهند فناوری لازم برای افزودن یک دستیار هوشمند تجزیه وظیفه و تحلیلگر وابستگی به یک سامانه مدیریت وظایف، در سطح پژوهش بلوغ کافی یافته است، هرچند هنوز به‌صورت بومی در ابزارهای تجاری رایج مدیریت وظایف که در این بخش مرور شد دیده نمی‌شود.

جمع‌بندی این مرور نشان می‌دهد ابزارهای موجود، هرکدام بخشی از نیاز یک تیم توسعه را پوشش می‌دهند، اما در سه محور مشترک با محدودیت روبه‌رو هستند: (الف) نبود مدیریت بومی و بصری وابستگی میان وظایف در ابزارهای ساده مانند Trello، (ب) نبود تحلیل پیش‌گیرانه ریسک تاخیر و بار کاری در کنار گزارش‌های پس‌رویدادی رایج، و (ج) نبود یکپارچگی بومی با کمک‌دهنده‌های هوشمند برای تجزیه و اولویت‌بندی وظایف. این سه محور، مبنای تعریف اهداف این پایان‌نامه در بخش بعد قرار گرفته‌اند.

## 1-3- هدف

هدف کلی این پایان‌نامه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب یکپارچه با عنوان SmartTask است که فرآیندهای Scrum/Agile را از سطح فضای کاری تا سطح ریزترین واحد کاری (وظیفه) در یک معماری منسجم پوشش دهد و کاستی‌های مطرح‌شده در بخش پیشین را در قالب اهداف عملیاتی زیر دنبال کند:

- یکپارچه‌سازی سلسله‌مراتب کاری «فضای کاری ← پروژه ← تیم ← اسپرینت ← بک‌لاگ ← داستان کاربری ← وظیفه در یک بستر واحد و مبتنی بر معماری لایه‌ای (Controller ← Service ← Repository ← DbContext) به‌جای اتکا به چند ابزار مجزا و ناهمگون.

- افزودن قابلیت مدیریت وابستگی میان وظایف (Task Dependency) همراه با نمایش گرافی وابستگی‌ها و امکان به‌روزرسانی زنجیره‌ای (Cascade) تاریخ‌ها هنگام تغییر یک وظیفه پیش‌نیاز.

- طراحی موتورهای تحلیلی برای هشدار پیش‌گیرانه به‌جای گزارش‌گیری صرفاً پس‌رویدادی؛ از جمله تحلیل ریسک تاخیر (Delay Risk) و تحلیل بار کاری اعضای تیم (Workload Analysis).

- بهره‌گیری از یک مدل زبانی بزرگ به‌عنوان دستیار هوشمند برای کمک به تجزیه خودکار وظایف بزرگ به زیروظایف قابل‌اجرا و تحلیل اولویت وظایف بر پایه معیارهای چندگانه.

- طراحی رابط کاربری مدرن، متمرکز و کم‌عمق از نظر تعداد کلیک‌های لازم برای دسترسی به قابلیت‌های اصلی، در تضاد با پراکندگی صفحات رایج در ابزارهای موجود.

- پیاده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری قابل‌نگهداری و آزمون‌پذیر، مبتنی بر الگوهای Generic Repository، Unit of Work، حذف منطقی (Soft Delete) و جداسازی کامل ViewModel از Entity، به‌همراه پوشش آزمون واحد برای سرویس‌های حساس سیستم.

در نظر گرفتن این اهداف صرفاً بر پایه مرور ادبیات صورت نگرفته است؛ بلکه تجربه عملی نگارنده در نقش مدیر برنامه‌ریزی پروژه، محل تلاقی دغدغه‌های واقعی برنامه‌ریزی (تخصیص متوازن کار، پیش‌بینی تاخیر، و ردیابی وابستگی‌ها) با دانش فنی توسعه نرم‌افزار بوده و مستقیماً بر اولویت‌بندی این اهداف اثر گذاشته است. دستاورد نهایی موردانتظار، سامانه‌ای است که ضمن پوشش کامل چرخه اسکرام، به‌جای صرفاً ثبت وضعیت، در تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی تیم مشارکت فعال داشته باشد.

## 1-4- رئوس مطالب سایر فصل‌ها

ساختار باقی این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم شده است:

فصل دوم: مبانی نظری و تحلیل نیازمندی‌ها: در این فصل، مبانی نظری Scrum/Agile با تمرکز بیشتر بر مفاهیم فنی، تحلیل دقیق‌تر نیازمندی‌های کاربران سامانه (نقش‌ها و سطوح دسترسی)، و معماری پیشنهادی سامانه شامل نمودار موجودیت‌ها، لایه‌بندی سرویس‌ها و شِمای کلی زیرساخت ارائه می‌شود.

فصل سوم: روش انجام کار و پیاده‌سازی: این فصل به‌صورت اسپرینت‌به‌اسپرینت، روند پیاده‌سازی سامانه را گزارش می‌دهد: از زیرساخت اولیه و احراز هویت تا مدیریت فضای کاری، پروژه و تیم، مدیریت اسکرام (بک‌لاگ، اسپرینت، داستان کاربری)، مدیریت وظیفه و همکاری تیمی، و در نهایت مؤلفه‌های تحلیلی و هوش مصنوعی. جزئیات فنی معماری لایه‌ای، الگوهای طراحی به‌کاررفته، و نمونه شِماهای پیاده‌سازی‌شده در این فصل تشریح می‌شود.

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات: این فصل به جمع‌بندی نتایج به‌دست‌آمده، ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف‌شده در فصل اول، بیان محدودیت‌های پژوهش و پیاده‌سازی، و ارائه پیشنهادهایی برای توسعه‌های آتی سامانه اختصاص دارد.

## فهرست منابع فصل اول

Ali, J. (2024). 268% Higher Failure Rates for Agile Software Projects, Study Finds. Engprax Research Report (fieldwork by J.L. Partners, 600 UK/US software engineers).

Auth, G., Jöhnk, J., & Wiecha, D. A. (2021). A conceptual framework for applying artificial intelligence in project management. In 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics (CBI), Vol. 1, pp. 161–170.

Comparative Analysis of Project Management Software. (2024). Journal of Emerging Technologies (membranetechnology.org).

Frugal Testing. (2024). Jira vs. Trello: Which Project Management Tool is Right for You?

Garcia-Escribano, J., Carbajo, A., Egaña Aranguren, M., & Lopez-Novoa, U. (2025). Using GPT to build a Project Management assistant for Jira environments. arXiv:2509.26014.

Project Management Institute. (2023). Pulse of the Profession 2023.

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(4), 763–797.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. scrumguides.org.

Shen, Y., et al. (2023). TaskBench: Benchmarking Large Language Models for Task Automation. arXiv:2311.18760.

Taboada, I., Daneshpajouh, A., Toledo, N., & de Vass, T. (2023). Artificial intelligence enabled project management: a systematic literature review. Applied Sciences, 13(8).

The Digital Project Manager. (2026). Trello vs. Jira: Comparison & Expert Reviews For 2026.

Wang, Y., Xiao, R., et al. (2024). DART-LLM: Dependency-Aware Multi-Robot Task Decomposition and Execution using Large Language Models. arXiv:2411.09022

Abstract

Despite the availability of numerous commercial tools, task management in software development teams still faces real challenges today: from the lack of a single unified platform for project information, to the absence of native support for task dependencies, proactive delay-risk analysis, and intelligent assistance for breaking down large tasks. The goal of this thesis is to design and implement an integrated web-based system called SmartTask that supports Scrum/Agile processes—from the workspace level down to the task level—within a coherent architecture, specifically targeting the shortcomings identified in commonly used tools. Methodologically, the system is built on a layered architecture (Controller → Service → Repository → DbContext), using the Generic Repository, Unit of Work, and Soft Delete patterns, on the ASP.NET Core MVC platform, and is developed using an Agile approach across successive sprints. As of this writing, the Workspace, Project, Team (with a many-to-many relationship), Backlog, and User Story management modules have been designed and tested, and ongoing work is focused on task management, team collaboration, dependency analysis, delay-risk analysis, workload analysis, and an AI component for automatic task breakdown. Preliminary findings indicate that consolidating these capabilities into a single system can reduce the friction caused by tool fragmentation and the cognitive cost of switching between them. The expected conclusion is that a system built on an extensible, testable, and data-driven analytical architecture can, beyond meeting the day-to-day operational needs of development teams, provide a foundation for proactive early-warning alerts rather than purely after-the-fact reporting.

Keywords: Task Management, Agile Methodology, Scrum, Layered Architecture, Delay Risk Analysis, Artificial Intelligence in Project Management, ASP.NET Core

Technical and Vocational University

Shariaty Technical College

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Bachelor of Science in Elecrical/ICT/Software Engineering

Thesis Title

Design and Implementation of an Intelligent Agile Project Management System with Team Workload Analysis, Task Dependency Impact Analysis, Smart Task Prioritization, and Project Health and Risk Assessment

By:

Maedeh Eslami

Supervisor:

Dr. Setareh Amiri

Summer 2026

Jira

Trello

GitLab

Trello

Jira

Large Language Model (LLM)

Agile

Scrum

Sprint

Product Backlog

User Story

Jira

Atlassian

Trello

Kanban

ClickUp

Azure DevOps

GitLab